Годовой отчет и оценка эффективности

реализации муниципальной программы «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Благодаровского сельского поселения Одесского муниципального района Омской области

на 2016-2032г.г.»  за 2024 год

1. Наименование Программы:

Муниципальная программа «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Благодаровского сельского поселения Одесского муниципального района Омской области на 2016-2032г.г.» (далее – Программа) направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

2.Цель и задачи муниципальной программы

2.1. Основными целями программы являются:

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

- повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;

- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

2.2. Основные задачи программы:

- увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям;

- повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения;

- обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения;

- увеличение количества стоянок для автотранспорта, создание условий для парковок автомобилей в установленных местах, освобождение придомовых территорий, пешеходных зон от автомобилей.

3.  Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

3.1. Оценка мероприятий по обеспечению комплексного развития транспортной инфраструктуры Благодаровского сельского поселения за 2024 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Единица измерения | Объем финансовых средств из бюджета сельского поселения, руб. |  | Процент выполнения, % | Отклонение, + - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | уточненный план на 2024г. | факт за 2024г. |  |  |
| 1 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры. | Администрация Благодаровского сельского поселения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 |
| 2 | Мероприятия по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | Администрация Благодаровского сельского поселения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 |
| 3 | Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | Администрация Благодаровского сельского поселения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 |
| 4 | Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | Администрация Благодаровского сельского поселения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 |
| 5 | Мероприятия по организации дорожного движения | Администрация Благодаровского сельского поселения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 |
| 6 | Мероприятия по ремонту и строительству пешеходных и велосипедных дорожек | Администрация Благодаровского сельского поселения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 |
|  | Итого: |  |  | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 |

3.2. Основные результаты, достигнутые за 2024 год:

- в рамках данной муниципальной программы в отчетном периоде мероприятия не реализованы в связи с отсутствием  средств в бюджете сельского поселения.

3.3. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы.

Таблица 1

- Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы, (тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства районного бюджета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма <*> |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры. | в течение года | Не проводились | Отсутствие должного объема финансирования в рамках данной муниципальной программы |
| 1.2. | Мероприятия по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | в течение года | Не проводились | Отсутствие должного объема финансирования в рамках данной муниципальной программы |
| 1.3. | Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | в течение года | Не проводились | Отсутствие должного объема финансирования в рамках данной муниципальной программы |
| 1.4. | Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | в течение года | Не проводились | Отсутствие должного объема финансирования в рамках данной муниципальной программы |
| 1.5. | Мероприятия по организации дорожного движения | в течение года | Не проводились | Отсутствие должного объема финансирования в рамках данной муниципальной программы |
| 1.6. | Мероприятия по ремонту и строительству пешеходных и велосипедных дорожек | в течение года | Не проводились | Отсутствие должного объема финансирования в рамках данной муниципальной программы |

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в 2024 году:

- в рамках данной муниципальной программы в отчетном периоде мероприятия не реализованы в связи с отсутствием  средств в бюджете сельского поселения, текущее содержание внутрипоселковых автомобильных дорог осуществлено в рамках непрограммных мероприятий.

Таблица 3

Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 70,00 | 70,00 |  |
| 2 | Обеспеченность постоянной круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, % | 100,00 | 100,0 |  |
| 3 | Протяженность автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием, км. | 11,4 | 11,4 |  |
| 4 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателя, % | 30,00 | 30,00 |  |
| 5 | Протяженность пешеходных дорожек, км. | 1,60 | 1,60 |  |
| 6 | Протяженность велосипедных дорожек, км. | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Количество дорожно - транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, % | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Обеспеченность транспортного обслуживания населения, % |  |  |  |

Мероприятия, влияющие на достижение результатов муниципальной программы в 2024 году, не исполнены в связи с отсутствием должного объема финансирования.

3.4. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Не реализованные в отчетном периоде мероприятия рекомендуется осуществить в последующие периоды действия программы.

27.01.2025г.