# Годовой отчет и оценка эффективности реализации

муниципальной программы Благодаровского сельского поселения Одесского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий на 2021-2025 годы»

за 2024 год

1. Наименование Программы:

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий на 2021-2025 годы Благодаровского сельского муниципального поселения Одесского муниципального района Омской области», (далее – Программа) направлена на создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, повышение престижности проживания в сельской местности.

2.Цель и задачи муниципальной программы

2.1. Основная цель программы: Устойчивое развитие сельских территорий.

2.2. Основные задачи программы:

2.2.1. Повышение качества жизни населения Благодаровского сельского поселения Одесского муниципального района Омской области.

2.2.2. Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, объектов сельскохозяйственного производства, расположенных в Благодаровском сельском поселении Одесского муниципального района Омской области.

3.  Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

3.1. Оценка мероприятий комплексного развития Благодаровского сельского поселения за 2024 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Единица измерения | Объем финансовых средств из бюджета сельского поселения, тыс. руб. |  | Процент выполнения, % | Отклонение, + - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план на 2024г. | факт за 2024г. |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в с. Благодаровка Одесского района, пер. Садовый | Администрация Благодаровского сельского поселения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 |
|  | Итого: |  |  | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 |

3.2. Основные результаты, достигнутые за 2024 год:

- мероприятия программы в 2024 году не выполнены в связи с ненадлежащем исполнением  подрядчиком условий контракта.

3.3. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы.

Таблица 1

- Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы, (тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства районного бюджета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма <*> |  |  |  |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в с. Благодаровка Одесского района, пер. Садовый | 2024 г. | Не реализована | Ненадлежащее исполнение подрядчиком условий контракта |

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в 2024 году:

3.3.1.  Программа в 2024 году не реализована в связи с ненадлежащем исполнением  подрядчиком условий контракта.

Таблица 3

Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в с. Благодаровка Одесского района, пер. Садо-вый | 0 | 0 | Ненадлежащее исполнение подрядчиком условий контракта |

Основные мероприятия в рамках муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов муниципальной программы, в 2024 году не выполнены в связи с ненадлежащем исполнением  подрядчиком условий контракта.

Не смотря на это, программа признана эффективной, так как при должном объеме финансирования способствует повышению качества жизни сельского населения.

27.01.2025г.